GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Universidad Tecnológica de San Juan del Río · Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Plan DevOps del Proyecto Móvil

Programador de Riego Automatizado con App de Control Móvil

Integrantes: Uriel Romero Martínez Rafael Sámano Varela

Milton Adán Becerra Maqueda

Esryil Falcon Vidales Peña Kevin Francisco Colín Anaya Edgar Abraham Suárez Díaz

San Juan del Río, Qro. — Septiembre de 2026

# 1. Resumen del caso y objetivos

AquaControl es una aplicación móvil (Flutter + Firebase) conectada a un controlador ESP32 que automatiza y supervisa un sistema de riego. El problema que resuelve es la falta de control remoto y confiable para quienes riegan huertos, jardines o pequeñas parcelas: hoy dependen de temporizadores mecánicos rígidos o de estar físicamente presentes para activar el riego, lo que provoca desperdicio de agua y falta de flexibilidad. Los usuarios objetivo son propietarios de terrenos, huertos familiares y pequeñas parcelas rurales que necesitan automatizar el riego sin monitoreo constante. El valor esperado es reducir el consumo de agua, ahorrar tiempo, prevenir sobre/sub-riego y dar control remoto seguro (autenticación, biometría, comunicación cifrada) desde el celular. El objetivo de esta práctica es planear el ciclo de vida DevOps completo del proyecto: versionamiento, CI/CD, pruebas, despliegue y monitoreo, además de establecer la herramienta y normas de comunicación del equipo.

## Métricas de éxito (KPIs)

- Reducción del consumo de agua ≥ 15% frente al riego manual/temporizador mecánico.

- Tiempo de configuración de un nuevo programa de riego ≤ 2 minutos.

- Disponibilidad (uptime) del sistema app–ESP32 ≥ 98% mensual.

# 2. Alcance inicial — Sprint 0

## Historias de usuario (INVEST) y priorización MoSCoW

| # | Historia | Criterio de aceptación | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario, quiero iniciar sesión con correo y contraseña para proteger el acceso a mi sistema de riego. | Dado un correo/contraseña válidos, el usuario entra a Home; con credenciales inválidas se muestra error claro. | Must |
| HU-02 | Como usuario, quiero activar el desbloqueo biométrico para acceder rápido y de forma segura. | El usuario puede activar/desactivar biometría desde el drawer de perfil; si el dispositivo no soporta biometría, la opción se oculta. | Should |
| HU-03 | Como usuario, quiero encender o apagar el riego manualmente desde la app. | Un toque en el control manual cambia el estado del riego en menos de 3 s y se refleja en la UI. | Must |
| HU-04 | Como usuario, quiero crear programas de riego (días, hora, duración) para automatizar el riego semanal. | El usuario define días, hora y duración; el programa se guarda y aparece en la lista de Programas. | Must |
| HU-05 | Como usuario, quiero editar o eliminar programas existentes para ajustar mi calendario de riego. | Editar actualiza el programa sin duplicarlo; eliminar pide confirmación antes de borrar. | Must |
| HU-06 | Como usuario, quiero que la app descubra mi ESP32 en la red (mDNS) sin introducir su IP manualmente. | Al abrir 'Configurar dispositivo', la app encuentra aquacontrol.local automáticamente en <10 s en la misma red. | Should |
| HU-07 | Como usuario, quiero configurar el WiFi del ESP32 mediante portal cautivo en el primer arranque. | El ESP32 crea una red SoftAP; al conectar credenciales válidas de 2.4GHz, el dispositivo se une a la red del hogar. | Must |
| HU-08 | Como usuario, quiero un modo de prueba rápida para verificar que las válvulas funcionan antes de programar riego. | El botón de quick-test activa la válvula 5 s y regresa confirmación de éxito/fallo. | Could |
| HU-09 | Como usuario, quiero recibir una alerta si el dispositivo pierde conexión para poder actuar a tiempo. | Si el ESP32 no responde en 2 min, la app muestra un aviso de 'dispositivo desconectado'. | Should |
| HU-10 | Como usuario, quiero ver reportes históricos de riego (consumo, duración, activaciones). | La pestaña Reportes muestra al menos activaciones por semana; se implementará en un sprint posterior. | Won't (este sprint) |

## Definición de Sprint 0

- Duración: 2 semanas.

- Meta: dejar lista la infraestructura (repo, CI, board, canal de comunicación) y completar las historias Must de autenticación y control manual (HU-01, HU-03, HU-04, HU-05, HU-07).

- Board: GitHub Projects con columnas Backlog, To-Do, In-Progress, Review, Done; cada historia se importa como Issue vinculado a la tarjeta.

- Criterio de salida del Sprint 0: CI corriendo en verde, backlog priorizado cargado en el board, README publicado y canal de comunicación configurado.

# 3. Arquitectura general (alto nivel) y dependencias

Stack: app móvil en Flutter (frontend) con Firebase Authentication y Cloud Firestore como backend gestionado; firmware personalizado en el ESP32 (AquaControl v3.1) que expone una API REST (puerto 80, mDNS aquacontrol.local) con autenticación por Bearer Token y almacenamiento cifrado en NVS. La comunicación app–dispositivo ocurre en la red local (WiFi 2.4GHz); el descubrimiento del dispositivo sigue el orden mDNS → IP en caché → escaneo de subred. Dependencias clave: firebase_core, firebase_auth, cloud_firestore, flutter_secure_storage, local_auth, provider (Flutter); RTClib y ArduinoJson (firmware).

# 4. Ciclo DevOps aplicado

Plan → Code → Build → Test → Package → Release → Deploy → Operate → Monitor → Feedback (ciclo continuo).

| Fase | Objetivo | Herramienta(s) | Artefactos/Salidas | Criterio de hecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan | Definir alcance, historias y prioridades del sprint | GitHub Projects | Roadmap, backlog, historias de usuario | Historias con criterios de aceptación |
| Code | Desarrollar features de la app y el firmware | VS Code, Android Studio, Arduino IDE/PlatformIO, Git | Commits, Pull Requests | PR revisado (auto-checklist si es solo-dev) |
| Build | Compilar app Flutter y firmware ESP32 | GitHub Actions, flutter build, arduino-cli | APK de depuración, binario .bin | Build sin errores ni warnings críticos |
| Test | Validar lógica, UI y hardware | flutter test, pruebas manuales HIL (hardware-in-the-loop) | Reportes de pruebas y cobertura | Cobertura ≥ 40% (meta creciente) y checklist HIL aprobado |
| Package | Empaquetar artefactos firmados/listos | Gradle (flutter build appbundle), PlatformIO | APK/AAB firmado, firmware .bin versionado | Artefacto firmado y versionado (semver) |
| Release | Etiquetar y documentar versión | Git tags, GitHub Releases | Tag semántico, notas de versión | Tag v0.x.y publicado con changelog |
| Deploy | Distribuir a usuarios de prueba / dispositivo | Firebase App Distribution, actualización manual/OTA del ESP32 | Versión instalada en dispositivos piloto | Checklist de despliegue OK |
| Operate | Mantener el sistema operando en campo | Firebase Auth/Firestore console, endpoint de estado del ESP32 | Dashboards de estado | Alertas de caída configuradas |
| Monitor | Medir salud y desempeño | Firebase Crashlytics, Firebase Performance Monitoring | KPIs/SLI (uptime, crash-free rate) | SLO revisado semanalmente |
| Feedback | Recoger hallazgos y retroalimentar el backlog | GitHub Issues, bitácora de retro personal | Retros documentadas | Acciones registradas y priorizadas en el backlog |

# 5. Versionamiento y ramificación (git-flow ligero)

- main: rama estable y protegida; solo recibe merges vía PR desde develop o hotfix/*.

- develop: rama de integración donde convergen las features antes de release.

- feature/<nombre>: nuevas funcionalidades; PR obligatorio hacia develop.

- hotfix/<nombre>: correcciones urgentes; PR hacia main y merge-back a develop, con tag inmediato.

- Commits siguiendo Conventional Commits (feat:, fix:, docs:, chore:, refactor:).

# 6. CI/CD

Un workflow de GitHub Actions (ver /ci/ y /.github/workflows/ci.yml en el repo) se ejecuta en cada push a develop y en cada pull_request hacia main. Pasos: flutter pub get → flutter analyze → flutter test → build de APK de depuración. Criterios para merge: todos los checks en verde y al menos 1 revisor aprobando el PR (en fase solo-dev, autorrevisión con checklist documentado en la plantilla de PR). El release a producción se dispara manualmente al crear un tag semántico, lo que genera un build firmado y lo sube a Firebase App Distribution para el grupo de prueba.

# 7. Estrategia de pruebas

- Pruebas unitarias: lógica de negocio (validaciones de programas de riego, cálculo de horarios) con flutter test.

- Pruebas de widget/UI: pantallas Home y Programas (render de estados, interacción de botones).

- Pruebas manuales HIL (hardware-in-the-loop): validación de endpoints REST del ESP32 con Postman/curl y verificación física de las válvulas.

- Criterio de entrada: rama feature completa y compilando localmente.

- Criterio de salida: pruebas unitarias y de widget en verde, cobertura ≥ 40% (meta creciente), checklist HIL aprobado.

# 8. Estrategia de despliegue

- Alfa/Beta: distribución interna vía Firebase App Distribution al grupo de prueba (Rafa + usuarios piloto).

- Producción (futuro): publicación en Google Play (pista cerrada → abierta) una vez validado el piloto.

- Firmware: actualización manual vía USB en la etapa actual; se evaluará OTA (over-the-air) en una fase posterior.

- Feature flags: uso de Firebase Remote Config para activar/desactivar funciones riesgosas (p. ej., el módulo de Reportes) sin nuevo release.

# 9. Monitoreo y métricas

- Firebase Crashlytics: tasa de crash-free sessions.

- Firebase Performance Monitoring: tiempos de respuesta de la app.

- SLI propio: uptime de conectividad app–ESP32 medido por heartbeat periódico.

- SLO: 98% de disponibilidad mensual, con presupuesto de error del 2%, revisado semanalmente.

# 10. Riesgos y planes de mitigación

| # | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| 1 | El ESP32 solo soporta WiFi de 2.4GHz; el usuario intenta conectar una red de 5GHz. | Validación explícita en el portal cautivo con mensaje de error claro. |
| 2 | Dependencia de un único desarrollador (bus factor). | Documentación exhaustiva en /docs y README; commits atómicos y bien descritos. |
| 3 | Pérdida de conectividad WiFi interrumpe el riego programado. | El firmware guarda el último programa en NVS y lo ejecuta localmente sin depender de la app en tiempo real. |
| 4 | Se exceden las cuotas del plan gratuito de Firebase (Firestore) al escalar. | Monitorear el uso en consola; cachear localmente con shared_preferences; evaluar upgrade de plan. |
| 5 | Compromiso del token Bearer o de las credenciales del portal cautivo. | Ya mitigado con NVS cifrado y comparación de tokens en tiempo constante; añadir rotación periódica de tokens. |

# 11. Runbook corto — fallas comunes

- Build roto en CI: revisar logs de GitHub Actions → reproducir local con 'flutter clean && flutter pub get' → verificar versión de Flutter/Gradle pineada en el workflow.

- Credenciales expiran (llave de firma / service account de Firebase): regenerar en la consola correspondiente, actualizar el secret en GitHub Actions; nunca commitear credenciales.

- Cuota de API excedida (Firestore): revisar el panel de uso en Firebase Console, activar persistencia offline temporalmente, escalar el plan si es necesario.

- El ESP32 no responde / mDNS falla: usar el fallback de escaneo de subred incluido en la app; si persiste, aplicar reset de fábrica con el PIN derivado de la MAC.

# 12. Herramienta de comunicación del equipo

## Matriz comparativa (1–5)

| Criterio | Slack | Teams | Discord | Google Chat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canales/hilos | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Reuniones/Calendario | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Llamadas | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Screen sharing | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Bots/Automatización | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Integraciones Dev (GitHub/Jira/Drive) | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Permisos/Roles | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Seguridad/Compliance | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Límite de historial (plan free) | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Costo educativo | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Facilidad móvil | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Grabaciones | 3 | 5 | 4 | 3 |
| TOTAL | 45 | 48 | 52 | 40 |

## Dictamen

Se elige Discord como herramienta de comunicación del proyecto. Los tres criterios que más pesaron en la decisión fueron: (1) costo educativo — plan gratuito sin límites relevantes para un equipo de este tamaño; (2) bots/automatización — permite conectar webhooks nativos de GitHub Actions para notificar builds, PRs e issues directamente en los canales; y (3) llamadas y screen sharing de alta calidad, útiles para depurar el hardware (ESP32) en videollamada con quien se sume al proyecto. Como riesgos se identifican: no ser la herramienta estándar en entornos corporativos, por lo que se documentará la decisión y se evaluará migrar a Slack o Teams si se incorpora un cliente empresarial o un equipo más grande; y la falta de garantías de compliance de nivel empresarial, que se mitigará evitando compartir credenciales o secretos en los canales (se usará un gestor de secretos / variables de entorno en su lugar).

## Guía de comunicación del equipo

- Configuración: un servidor de Discord con canales #anuncios, #general, #planes-para-reiuniones, #fuera-de-tema y #random.

- SLA de respuesta: 24 h en horario de clases/trabajo; 48 h fuera de horario.

- Uso de hilos para temas específicos (una historia o bug por hilo) en lugar de saturar el canal principal.

- @menciones reservadas para bloqueos urgentes o incidentes en producción.

- Formato para reportar dudas/incidentes: título corto, pasos para reproducir, impacto, captura o log adjunto.

- Integraciones: webhook de GitHub Actions y de Issues/PRs publicando en #general; enlace fijado al board (GitHub Projects) y al calendario de checkpoints/dailies en #anuncios.

# 13. Estructura del repositorio

El repositorio incluye las carpetas /docs (este plan y la guía de comunicación), /app (código Flutter), /ci (scripts auxiliares de CI) y el workflow de GitHub Actions en /.github/workflows/ci.yml, además de plantillas de Issue y Pull Request. Ver README.md para instrucciones de build/ejecución y enlaces al board y a este documento.